# I. Các giai đoạn trong việc phát triển một dự án CNTT

Giai đoạn 1: Khảo sát và xác định yêu cầu

- Mục tiêu: Tìm hiểu bài toán thực tế, xác định nhu cầu người dùng, thu thập yêu cầu chức năng và phi chức năng.

- Hoạt động: Phân tích quy trình nghiệp vụ, viết tài liệu yêu cầu (SRS)

- Kết quả: Phạm vi, Mục tiêu, Ý nghĩa của đề tài, danh sách yêu cầu: yêu cầu chức năng và phi chức năng; Đặc tả chi tiết từng chức năng (các quy trình có trong dự án là gì?)

Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống

- Mục tiêu: Phân tích dữ liệu, xử lý và luồng hoạt động của hệ thống

- Hoạt động:

  - Vẽ sơ đồ Usecase: usecase tổng quát (toàn bộ các actor gộp chung), usecase của từng actor, đặc tả usecase (toàn bộ các usecase liệt kê trong sơ đồ usecase tổng quát). Thay thế phần luồng sự kiện chính + luồng sự kiện thay thế bằng sơ đồ activity diagram.

  - Sequence Diagram

  - ERD

  - Class Diagram

- Kết quả: Usecase diagram, đặc tả usecase, sequence diagram, erd, class diagram.

Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống

- Mục tiêu: Thiết kế cách hệ thống được xây dựng

- Hoạt động:

  - Database (Chuyển từ ERD  Mô hình quan hệ  (Mô tả từng quan hệ, thuộc tính, khóa, ý nghĩa của các thuộc tính, tập giá trị)  Cài đặt trên hệ quản trị CSDL phù hợp).

  - Giao diện: Vẽ Wireframe   Vẽ Prototype (Xác định màu sắc chủ đạo cho ứng dụng là gì? (Brand Color), Layout và Spacing (Spacing System), Typography (Typography Scale))  Mô tả từng màn hình

  - Kiến trúc hệ thống

- Kết quả: DB, Wireframe, Prototype (Mô tả từng màn hình), Sơ đồ kiến trúc hệ thống.

Giai đoạn 4: Lập trình

- Mục tiêu: Viết mã nguồn theo thiết kế

- Hoạt động:

  - Coding frontend/backend

  - Tích hợp API

- Kết quả: Website/ App hoạt động được

Giai đoạn 5: Kiểm thử

# II. Tiến độ thực hiện

- Tuần 1: Giai đoạn 1 + Giai đoạn 2 (Usecase Diagram + Đặc tả)

- Tuần 2: Giai đoạn 2 (ERD) + Giai đoạn 3 (DB + UI)

- Tuần 3: Giai đoạn 2 (Sequence Diagram) + Giai đoạn 4

- Tuần 4: Giai đoạn 2 (Sequence Diagram) + Giai đoạn 4

- Tuần 5: Giai đoạn 2 (Class Diagram) + Giai đoạn 4

- Tuần 6: Giai đoạn 3 (Kiến trúc hệ thống) + Giai đoạn 4

Yêu cầu: Báo cáo tiến độ vào thứ 6 hàng tuần.

Sử dụng Trello phân rã chi tiết các task tổng quát ở trên. (Add GVHD: vothivananh@caothang.edu.vn vào Trello nhóm). Trước khi gửi kết quả của từng giai đoạn, thành viên nhóm review cho nhau trước khi gửi vào group chung có GVHD.

# III. Một số ví dụ

## Giai đoạn 1 – Quy trình

Ví dụ về Quy trình nghiệp vụ: Quản lý Bảo hành – Hậu mãi.

- CV1: Tra cứu và kiểm tra điều kiện bảo hành – Khi khách hàng mang laptop bị lỗi đến cửa hàng, nhân viên kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra thông tin bảo hành của thiết bị. Gồm các bước thực hiện như sau:

  - Bước 1: Định danh thiết bị: Nhân viên yêu cầu khách hàng cung cấp (số điện thoại mua hàng / quét mã serial được dán dưới thân máy). Hệ thống sử dụng thông tin này để xác định chính xác thiết bị trong cơ sở dữ liệu.

  - Bước 2: Đối chiếu thông tin trên hệ thống – Sau khi tra cứu, phần mềm hiển thị: ngày mua hàng, mã hóa đơn liên quan, thông tin khách hàng, thời hạn bảo hành hiện tại  hệ thống hiển thị tình trạng bảo hành (còn bảo hành / hết bảo hành)

  - Bước 3: Kiểm tra điều kiện bảo hành – Kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị: tem bảo hành, dấu hiệu rơi vỡ … nếu thiết bị vi phạm điều kiện bảo hành thông báo tới khách hàng chuyển loại xử lý sang sửa chữa dịch vụ có tính phí. Nếu khách hàng đồng ý thì thao tác trên hệ thống để chuyển loại xử lý sang sửa chữa dịch vụ.

- CV2: Lập phiếu tiếp nhận bảo hành – Sau khi xác nhận đủ điều kiện tiếp nhận, nhân viên tiến hành lập phiếu bảo hành. Thông tin ghi nhận gồm: mã phiếu bảo hành, thông tin khách hàng, serial thiết bị, mô tả khách hàng cung cấp / tổng quan lỗi của thiết bị, ngày nhận máy dự kiến, hình thức liên hệ. In phiếu biên nhận bảo hành / SMS xác nhận về bảo hành tới khách hàng.

- CV3: Điều phối và xử lý nghiệp vụ - Theo dõi toàn bộ tiến trình sửa chữa.

  - Bước 1: Khi lập phiếu bảo hành cho thiết bị  Chuyển trạng thái thiết bị từ “Đã bán” thành “Đang bảo hành” để phục vụ quản kho và theo dõi thiết bị.

  - Bước 2: Phân luồng xử lý:

    - Lỗi nhẹ: Cài lại hệ điều hành, Vệ sinh máy, Lỏng RAM, Lỗi driver  xử lý và trả trong ngày.

    - Gửi trung tâm bảo hành hãng: Hỏng mainboard, Hỏng GPU, Hỏng màn hình  tạo phiếu xuất gửi hãng và cập nhật trạng thái “Đã gửi hãng”.

  - Theo dõi bảo hành: Danh sách phiếu đang xử lý, Kiểm tra phiếu sắp trễ hạn, Phát hiện phiếu bị trễ.

- CV4: Hoàn tất và trao trả thiết bị

  - Bước 1: Cập nhật hoàn thành: Sau khi sửa xong chuyển trạng thái “Chờ khách nhận máy”

  - Bước 2: Bàn giao thiết bị

  - Bước 3: Đóng phiếu bảo hành: Cập nhật phiếu sang trạng thái “Hoàn tất” và Serial thiết bị trở lại trạng thái “Đã bán”